Załącznik nr 8

do SIWZ nr RBG 341-5/ZP/2010

z dnia 19.07.2010r.

UMOWA NR ……..- ………/10

zawarta w dniu ……………………….w Sorkwitach pomiędzy:

Gminą Sorkwity ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity reprezentowaną przez:

- Wójta Gminy Sorkwity - inż. Piotra Wołkowicza

- oraz za kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Anny Łuciuk

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a

............................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................

reprezentowanym przez :

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

o następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania …………………………

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania: Remont i modernizacja drogi Nr 168014N Maradki – Borowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ......................... stanowiącego załącznik do umowy wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w tym potwierdzony przez uprawnionego geodetę, liniowy plan sytuacyjny wykonanej drogi z zaznaczeniem kilometrażu oraz działek ewidencyjnych, na których wykonano prace (sporządzone na mapie ewidencyjnej lub sytuacyjno – wysokościowej)..

- Miejsce wykonywania usługi: Gmina Sorkwity – dz. nr ew. 142/3 i 153/3 obręb Maradki oraz nr ew. 50 obręb Borowski Las.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy w terminie 7 dni licząc od 	daty protokolarnego odebrania od Zamawiającego terenu budowy.

- Termin zakończenia realizacji umowy strony ustalają na  30 września 2010 r.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 4

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie ….................. Telefon kontaktowy: …...................…

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: …………………………………………………..Telefon kontaktowy: ………………………........

§ 5

- Wykonawca oświadcza, że osobiście wykona następujący zakres usług:

.........................................................................................................................................................................

- Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu umowy zatrudni podwykonawców zlecając im następujące zakresy usług ……………………….........................………………………………………………………

zakres powierzonych prac

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W czasie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru robót.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów (własnych/obcych).

- Materiały, o których mowa w ust. l powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności, aktualne świadectwo jakości lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Zamawiającego.

- Badania, o których mowa w ust. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

§ 8

- Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzedzających paragrafach umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

  - informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych
w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

  - informowania inspektora nadzoru o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie robót zanikających.

  - Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty,
a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

§ 9

- Strony  ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe podane
w kosztorysie ofertowym. Wynagrodzenie to obejmuje: - całość zadania określonego w § 1.

- Wynagrodzenie ryczałtowe  za roboty o których mowa w § 1 wyraża się kwotą:

netto ...............................zł plus VAT .....%  ...........................zł razem

brutto ............................ zł słownie ...........................

W/w wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę podczas	postępowania 	przetargowego.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją robót objętych dokumentacją projektową w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 2 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

- Zapłata za wykonaną pracę nastąpi w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego
w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru robót. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek nr …………………….… …………………………………………………………………………………………………………..

- Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, nr NIP ……………………………………………………

- Za nieterminową realizację faktur Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 10

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

  - w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy;

  - dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

  - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 11

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Całkowita wartość zabezpieczenia wyniesie ............................................................................................................................................. zł (słownie: .............................................................................................................złotych ), tj. 3% ceny brutto przedstawionej w ofercie z zaokrągleniem do pełnych 100 zł, wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy.

- Strony ustaliły następujące formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:

  - w formie pieniężnej przelewem bankowym na konto Zamawiającego, nie później niż
w dniu podpisania umowy lub innych formach o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy

  - potwierdzenie wniesionego zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz określonego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy wnieść w oryginale.

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest w:

    - 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,

    - 70% na zabezpieczenie wykonania robót zgodnie z Umową.

- Część zabezpieczenia w wysokości 70% tj. …………….. zł (słownie: ………………………..) zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną. Natomiast 30 % zabezpieczenia tj. …………. zł (słownie: …………………….) nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.

- Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca odmówi usunięcie stwierdzonych wad lub usterek zamawiający zleci ich wykonanie innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje z pozostałej części zabezpieczenia wraz z odsetkami.

§ 12

- Wykonanie robót dodatkowych przez Wykonawcę oraz ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie na podstawie odrębnej Umowy zawartej w trybie zamówienia z wolnej ręki.

- Wykonawca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych.

§ 13

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i Kodeksie Cywilnym.

- Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy,
w następujących okolicznościach:

  - Wykonawca przerwał wykonywanie robót, a przerwa trwa dłużej niż 14 dni,

  - zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta zostanie decyzja o likwidacji firmy Wykonawcy,

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
i powinno zawierać uzasadnienie.

- Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 7dni przed terminem odstąpienia.

§ 14

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca lub Zamawiający sporządzi, przy udziale drugiej strony, protokół inwentaryzacji robót będących w toku, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy.

- Poza obowiązkiem, o którym mowa w ust.1, Strony zobowiązują się do wykonania następujących obowiązków szczegółowych, związanych z odstąpieniem od Umowy:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 	zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 	nie odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 	przez niego dostarczone.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 	obowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  - odkupienia materiałów, wymienionych w ust. 2 lit. b, których nie da się zagospodarować na innych placach budowy,

  - rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, związanych z zagospodarowaniem terenu budowy.

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót.

§ 15

        - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach:

          - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy, określonego w § 9 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki,

          - za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy, określonego w § 9 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki,

          - za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,
w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy, określonego w § 9 ust.2 umowy.

        - Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody przez Zamawiającego, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

        - Jeżeli zwłoka w usunięciu wad przekroczy 14 dni, Zamawiający upoważniony  będzie do usunięcia wad na koszt Wykonawcy.

§ 16

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących okolicznościach:

  - za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót z innych przyczyn lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy określonego w § 9 ust. 2, za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,
w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy, określonego w § 9 ust. 2 umowy.

§ 17

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 18

Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 19

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.
W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy dla Zamawiającego.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo budowlane.

§ 21

Umowa wygasa całkowicie po wykonaniu przez Wykonawcę zakresu czynności objętych umową.

§ 22

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA 					ZAMAWIAJĄCY

............................................................			 ..............................................................